SIGMEM - Sistema de Gestión del Mercado Eléctrico Mayorista

- Caso de Desarrollo

Histórico de revisiones

| Date | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| <15/10/2007> | 1.0 | Borrador caso de desarrollo | Roberto López |
| <16/10/2007> | 1.0 | Adopción de artefactos | Roberto López |
| <10/06/2008> | 1.1 | Adopción del documento para el proyecto SIGMEM. | Catalina Gordillo |

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	4

1.1	Propósito	4

1.2	Alcance	4

1.3	Definiciones y abreviaturas	4

2.	Vista General del Caso de Desarrollo	4

2.1	Ciclo de Vida del Proyecto	4

2.2	Disciplinas	4

2.3	Incepción	4

2.4	Elaboración	5

2.5	Construcción	7

2.6	Transición	8

Caso de Desarrollo

# Introducción

## Propósito

El propósito de este documento es describir el proceso a seguir en el desarrollo del proyecto SIGMEM, indicando  los artefactos generados y las herramientas a utilizarse.

## Alcance

El centro de cómputo de EMELNORTE S.A., tomando en cuenta que Rational Unified Process (RUP) constituye una de las mejores metodologías para el desarrollo de software, ha decido adoptarla como metodología estándar para el desarrollo de los sistemas informáticos que actualmente y a futuro se implementan en la empresa, entre ellos el proyecto SIGMEM.

## Definiciones y abreviaturas

Ver Glosario.

# Vista General del Caso de Desarrollo

## Ciclo de Vida del Proyecto

El ciclo de vida de software en RUP  está compuesto por 4 fases, cada una concluye con hitos; cada fase es esencialmente un espacio de tiempo entre 2 hitos relevantes. Al final de cada fase una valoración es desarrollada para determinar los objetivos cumplidos permitiendo pasar a la siguiente fase si la valoración es exitosa.

## Disciplinas

El Caso de Desarrollo para este proyecto presenta las disciplinas: Modelamiento del negocio, Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue, Administración de Configuración y Cambios, Administración del Proyecto, y Ambiente.

## Incepción

| Actividad | Flujo de trabajo | Artefactos |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto: |  |  |
| Concepción/Aprobación | - Concepción del Nuevo Proyecto - Evaluación de Alcance y Riesgos del Proyecto - Plan de de Desarrollo de Software | - Casos de Negocio aprobados - Visión (preliminar) - Plan de desarrollo de Software. - Lista de Riesgos. |
| Gestión/Monitoreo | - Gestión de la iteración - Monitoreo y Control del Proyecto | - Registros de Revisión |
| Requerimientos |  |  |
| Definición del Alcance Inicial | - Análisis del Problema - Entendimiento de las necesidades de stakeholders - Definición del Sistema - Gestión del Alcance del Sistema - Gestión de cambios en requerimientos. | - Principal artefacto es la Visión completa, incluyendo los casos de uso mas importantes y su prioridad La Visión será mas refinada cuanto mas detallados sean los casos de uso |
| Prototipo de interfaz de usuario | - Prototipo de Interfaz de Usuario | - Prototipo de interfaz de usuario |
| Refinar la definición del sistema - Grupo de requerimientos A - Grupo de requerimientos B - Etc. | - Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas). | - Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) - Visión actualizada El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas. Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”, “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios |

## Elaboración

| Actividad | Flujo de trabajo | Artefactos |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto: |  |  |
| Gestión/Monitoreo | - Gestión de la Iteración - Monitoreo y Control del Proyecto - Alcanzar la misión aceptable (Actividades: Valorar y Promover Calidad, Valorar y Mejorar Esfuerzo de Pruebas) | - Registros de Revisión |
| Requerimientos |  |  |
| Prototipo de interfaz de usuario | - Prototipo de Interfaz de Usuario | - Prototipo de interfaz de usuario |
| Gestión de cambios en requerimientos | - Gestión de cambios en requerimientos |  |
| Refinar la definición del sistema - Grupo de requerimientos A - Grupo de requerimientos B - Etc. | - Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas). | - Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) - Visión actualizada - Especificaciones Suplementarias. - El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas. Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”, “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios |
| Definición de la Arquitectura |  |  |
| Definir arquitectura candidata | - Definir arquitectura candidata |  |
| Estructurar el modelo de implementación | - Estructurar el modelo de implementación |  |
| Refinar la arquitectura | - Refinar la arquitectura |  |
| Soporte de Desarrollo |  |  |
| Desarrollo de componentes/características | - Diseñar la Base de datos - Implementar Componentes - Integrar el Sistema - Pruebas y Evaluación | - Modelo de Datos - Modelo Implementación |

## Construcción

| Actividad | Flujo de trabajo | Artefactos |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto: |  |  |
| Gestión/Monitoreo | - Gestión de la Iteración - Monitoreo y Control del Proyecto - Alcanzar la misión aceptable (Actividades: Valorar y Promover Calidad, Valorar y Mejorar Esfuerzo de Pruebas) | - Registros de Revisión |
| Planificación de la siguiente iteración | - Plan de desarrollo de Software | - Plan de Desarrollo de Software – actualizado de acuerdo a los cambios en el alcance y riesgos. La lista de riesgos debe ser revisada La lista de riesgos debe ser analizada si existen riesgos restantes de importancia - Plan de Pruebas – actualizado para reflejar la misión para la pruebas de la próxima iteración |
| Requerimientos |  |  |
| Prototipo de interfaz de usuario | - Prototipo de Interfaz de Usuario | - Prototipo de interfaz de usuario |
| Gestión de cambios en requerimientos | - Gestión de cambios en requerimientos |  |
| Refinar la definición del sistema - Grupo de requerimientos A - Grupo de requerimientos B - Etc. | - Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas). | - Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) - Visión actualizada - Especificaciones Suplementarias. - El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas. Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”, “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios |
| Soporte de Desarrollo |  |  |
| Refinar Arquitectura | - Refinar la Arquitectura |  |
| Corrección de Defectos | - Flujo de trabajo idéntico a la actividad “Desarrollo de componentes/características” - La Corrección de defectos en el código que ya se ha desarrollado es una tarea importante... |  |
| Desarrollo de componentes/características | - Diseñar la Base de datos - Implementar Componentes - Integrar el Sistema - Pruebas y Evaluación | - Modelo de Datos - Modelo Implementación |

## Transición

| Actividad | Flujo de trabajo | Artefactos |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto: |  |  |
| Gestión/Monitoreo | - Gestión de la Iteración - Monitoreo y Control del Proyecto - Alcanzar la misión aceptable (Actividades: Valorar y Promover Calidad, Valorar y Mejorar Esfuerzo de Pruebas) | - Registros de Revisión |
| Planificación de la siguiente iteración | - Plan de desarrollo de Software | - Plan de Desarrollo de Software – actualizado de acuerdo a los cambios en el alcance y riesgos. La lista de riesgos debe ser revisada La lista de riesgos debe ser analizada si existen riesgos restantes de importancia - Plan de Pruebas – actualizado para reflejar la misión para la pruebas de la próxima iteración |
| Requerimientos |  |  |
| Prototipo de interfaz de usuario | - Prototipo de Interfaz de Usuario | - Prototipo de interfaz de usuario |
| Gestión de cambios en requerimientos | - Gestión de cambios en requerimientos |  |
| Refinar la definición del sistema - Grupo de requerimientos A - Grupo de requerimientos B - Etc. | - Refinar la definición del sistema (excepto las actividades relacionadas con la interfaz de usuario pues están en tareas separadas). | - Modelo de Casos de Uso (con los casos de uso de alta prioridad detallados) - Visión actualizada - Especificaciones Suplementarias. - El esfuerzo de definir los requerimientos se divide en tareas más pequeñas con duraciones más cortas. Éstos se representan como “Grupo de Requerimientos A”, “Grupo de Requerimientos B”, etcétera. Las tareas se organizan típicamente alrededor de casos de uso o escenarios |
| Soporte de Desarrollo |  |  |
| Refinar Arquitectura | - Refinar la Arquitectura |  |
| Corrección de Defectos | - Flujo de trabajo idéntico a la actividad “Desarrollo de componentes/características” - La Corrección de defectos en el código que ya se ha desarrollado es una tarea importante... |  |
| Desarrollo de componentes/características | - Diseñar la Base de datos - Implementar componentes - Integrar el Sistema - Pruebas y Evaluación | - Modelo de Datos - Modelo Implementación - Plan de Integración |
| Despliegue |  |  |
| Plan de Despliegue | - Plan de Despliegue | - Plan de Desarrollo de Software (Sección del plan de Despliegue). |
| Desarrollo del Material de Soporte | - Desarrollo del material de Soporte | - Material de Soporte para el Usuario final |
| Gestión de Aceptación de Pruebas en ambiente de Desarrollo | - Gestión de Aceptación de Pruebas | - Producto instalado y aceptado en ambiente de desarrollo |
| Unidad de Despliegue del Producto | - Unidad de Despliegue del Producto | - Artefactos de Instalación - Unidades de despliegue |
| Gestión de Aceptación de Pruebas en ambiente de Producción | - Gestión de Aceptación de Pruebas | - Producto instalado y aceptado en ambiente de producción |