SIGMEM - Sistema de Gestión del Mercado Eléctrico Mayorista

- Lista de Riesgos

Histórico de revisiones

| Date | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/06/2008 | 1.0 | Creación del Documento | Catalina Gordillo |
| 25/06/2008 | 1.0 | Corrección y modificación del documento luego de la revisión del Stakeholder | Catalina Gordillo |
| 04/12/2008 | 1.1 | Modificación del documento | Catalina Gordillo |

Lista de Riesgos

La calificación de los riesgos presentados a continuación es de 1 al 10. (Este documento se modificará durante el desarrollo de las diferentes fases de la metodología).

| Ranking | Descripción del Riesgo e Impacto | Estrategia de reducción del riesgo |
| --- | --- | --- |
| 10 | La obtención de los datos depende de sistemas y entidades externas que se encuentran en desarrollo. | Coordinar con dichas entidades los plazos de desarrollo y la realización de pruebas conjuntas. |
| 8 | El Mercado Eléctrico es muy inestable y requiere de cambios frecuentes. | Diseñar un sistema parametrizado y flexible que permita la incorporación de nuevos módulos a futuro. |
| 5 | La forma de presentación de datos del CENACE puede variar dependiendo de la estructura de datos que adopten. | Coordinar previamente con el CENACE la forma de entrega de datos, las posibles variaciones a darse. |
| 4 | No existe mucho conocimiento sobre la estructura datos que mantiene el CENACE. | Realizar capacitación con el personal técnico encargado. |
| 3 | Los parámetros bajo los cuales se evalúa el MEM son muy variables y dependen de las políticas de cada autoridad de turno. | Diseñar el sistema de una forma que permita dinámicamente cambiar estos parámetros. |
| 2 | Poco conocimiento sobre el proceso de liquidación del MEM. | Realizar reuniones de capacitación en dicho proceso con el personal de planificación. |